**Migração de versão do Protheus 11 para Protheus 12**

**Maneira que é feita:**

1. Levantar customizações, ou seja, entender os programas que foram desenvolvidos especificamente para a empresa (relatórios, integrações).(1hr)
2. Montar o ambiente da nova versão, ou seja, baixar os arquivos atualizados, criar banco de dados, etc.(6hrs)
3. Baixar os dados da versão antiga.(4hrs)
4. Copia os dicionários da versão antiga.(10 min)
5. Fazer o upload dos dicionários na versão nova.(10 min)
6. Rodar compatibilizador, ou seja, rotina que faz a transformação dos dados da versão antiga para a versão nova.(3hrs)
7. Compilar os programas customizados.(30 minutos)
8. Testar.(1hr)
9. Validar o sistema. (1hr)

O tempo que demora depende do tamanho da base, mas da mais de 12h (dividido por madrugada, ou seja duas madrugadas pra mais).

+12h = 5 mil reais